**利农**

**测试计划**

**河北师大软件学院**

**版权所有 违者必究**

|  |  |
| --- | --- |
| 作者 | 吴晓岛 |
| 公布日期 | 2020-4-17 |
| 批准人 | 吕锋 |
| 文件名 | 利农测试计划 |
| 版本 | V1.0 |
| 项目经理 | \*\* |
| 所属团队 | 承前启后 |
| 开发员 | 吕峰、黄天润、冯邵一、柳江浩、秦晓旭、吴晓岛、穆龙云 |
| 测试员 | 黄天润、吴晓岛 |

**文件修改记录**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 修改后版本号 | 修改日期 | 修改人 | 修改原因号/说明 | 修改内容（包括章节） | 审批人 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

目录

1 目的 1

1.1 测试目标 1

1.2 参考与引用文档 1

1.3 测试提交文档 1

2 测试计划 1

2.1 测试环境 1

2.1.1 软件 1

2.1.2 硬件 1

2.1.3 网络 1

2.2 测试进度 2

2.3 通过准则 3

3 测试方案 3

3.1 测试策略 3

3.2 测试范围 4

3.3 测试风险分析 9

3.4 测试方法 9

3.5 测试重点 9

3.6 测试准备 9

4 测试项目说明 9

4.1 系统使用角色 9

4.2 通用的测试约束 9

4.3 易用性测试 10

# 目的

## 测试目标

本次测试主要是是系统测试中的功能测试，对“利农”中的功能进行测试，“利农”中体现的功能是否正确实现，本次测试大致需要2周时间，测试报告递交时间为第2周，预计整体软件测试结束时间为第8周。

## 参考与引用文档

参考资料包括：

1. 《利农需求规格说明书》
2. 《利农原型界面》

## 测试提交文档

在测试阶段结束后，可提交的文档有：

《测试计划》

《测试报告》等

# 测试计划

## 测试环境

### 软件

测试环境为干净的环境，其中：

* 操作系统：ios 安卓

### 硬件

CPU体系结构、RAM配置、Flash存储、传感器配置、网络模式不同的OS

机型适配：涉及系统版本（小米MIUI，Android2.2/2.3/4.0），分辨率，LBS的应用还涉及GPS类型

### 网络

Wifi，4G，3G（应用接口对于网络异常的处理等）

## 测试进度

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **测试模块** | **计划开始时间** | **计划用时** | **实际开始时间** | **实际用时** | **测试人** |
| 登录功能 | 2020-4-14 | 0.5天 | 2020-4-14 | 0.5天 | 吴晓岛  黄天润 |
| 注册功能 | 2020-4-14 | 0.5天 | 2020-4-14 | 0.5天 | 吴晓岛  黄天润 |
| 密码找回功能 | 2020-4-15 | 0.5天 | 2020-4-15 | 0.5天 | 吴晓岛  黄天润 |
| 首页地点设置功能 | 2020-4-15 | 0.5天 | 2020-4-15 | 0.5天 | 吴晓岛  黄天润 |
| 广告展示 | 2020-4-16 | 0.5天 | 2020-4-16 | 0.5天 | 吴晓岛  黄天润 |
| 搜索功能 | 2020-4-16 | 0.5天 | 2020-4-16 | 0.5天 | 吴晓岛  黄天润 |
| 天气组件 | 2020-4-17 | 0.5天 | 2020-4-17 | 0.5天 | 吴晓岛  黄天润 |
| 行情图片轮播 | 2020-4-17 | 0.5天 | 2020-4-17 | 0.5天 | 吴晓岛  黄天润 |
| 农业详情页 | 2020-4-18 | 0.2天 | 2020-4-18 | 0.2天 | 吴晓岛  黄天润 |
| 农业详情收藏 | 2020-4-18 | 0.3天 | 2020-4-18 | 0.3天 | 吴晓岛  黄天润 |
| 牧业详情页 | 2020-4-18 | 0.2天 | 2020-4-18 | 0.2天 | 吴晓岛  黄天润 |
| 牧业详情页收藏 | 2020-4-18 | 0.3天 | 2020-4-18 | 0.3天 | 吴晓岛  黄天润 |
| 雇工具 | 2020-4-19 | 0.2天 | 2020-4-19 | 0.2天 | 吴晓岛  黄天润 |
| 找帮手搜索 | 2020-4-19 | 0.3天 | 2020-4-19 | 0.3天 | 吴晓岛  黄天润 |
| 找帮手 | 2020-4-19 | 0.2天 | 2020-4-19 | 0.2天 | 黄天润 |
| 商城搜索 | 2020-4-19 | 0.3天 | 2020-4-19 | 0.3天 | 黄天润 |
| 商城轮播图 | 2020-4-20 | 0.5天 | 2020-4-20 | 0.5天 | 吴晓岛  黄天润 |
| 商城分类 | 2020-4-20 | 0.5天 | 2020-4-20 | 0.5天 | 吴晓岛  黄天润 |
| 商品详情页 | 2020-4-21 | 1天 | 2020-4-21 | 1天 | 吴晓岛  黄天润 |
| 分类详情（附近） | 2020-4-22 | 1天 | 2020-4-22 | 1天 | 吴晓岛  黄天润 |
| 卖货 | 2020-4-23 | 1天 | 2020-4-23 | 1天 | 吴晓岛  黄天润 |
| 卖货发布 | 2020-4-24 | 1天 | 2020-4-24 | 1天 | 吴晓岛  黄天润 |
| 类目 | 2020-4-25 | 1天 | 2020-4-25 | 1天 | 吴晓岛  黄天润 |
| 类目搜索 | 2020-4-26 | 1天 | 2020-4-26 | 1天 | 吴晓岛  黄天润 |
| 经验 | 2020-4-27 | 1天 | 2020-4-27 | 1天 | 吴晓岛  黄天润 |
| 联系客服 | 2020-4-28 | 1天 | 2020-4-28 | 1天 | 吴晓岛  黄天润 |
| 扶贫搜索 | 2020-4-29 | 1天 | 2020-4-29 | 1天 | 吴晓岛  黄天润 |
| 政策 | 2020-4-30 | 1天 | 2020-4-30 | 1天 | 吴晓岛  黄天润 |
| 政策详情页 | 2020-5-1 | 1天 | 2020-5-1 | 1天 | 吴晓岛  黄天润 |
| 经验 | 2020-5-2 | 1天 | 2020-5-2 | 1天 | 吴晓岛  黄天润 |
| 经验详情页 | 2020-5-3 | 1天 | 2020-5-3 | 1天 | 吴晓岛  黄天润 |
| 科技扶贫 | 2020-5-4 | 1天 | 2020-5-4 | 1天 | 吴晓岛  黄天润 |
| 科技扶贫详情页 | 2020-5-5 | 1天 | 2020-5-5 | 1天 | 吴晓岛  黄天润 |
| 回归测试时间 | 开始时间 | 结束时间 | 实际开始时间 | 结束时间 | 用时 |
|  | 2020-4-28 | 2020-5-10 | 2020-4-28 | 2020-5-10 | 12天 |

## 通过准则

* + 测试范围内的模块功能都经过验证，基本满足功能描述
  + Bug的解决率：A类bug的解决率为100%，bug总体的解决率为100%

# 测试方案

## 测试策略

* **阶段测试策略**：

具体测试分为：

1. 自测报告验证阶段：根据程序员提交的自测报告，验证自测报告的正确性，获得版本提交正确率，如果不符合，不启动测试工作
2. 需求验证阶段：根据测试计划中的需求描述，验证需求是否符合，提交是否符合需求实现类型的bug，获得需求符合度
3. 流程测试阶段：重点在于验证软件流程符合需求的要求
4. 模块功能测试阶段：重在在于验证软件的各项功能在正确的操作下是否正确
5. 即兴测试阶段：重点在于设计各种的用例，发现软件在使用中的各种错误
6. 回归测试阶段：重点在于验证bug修改的正确性，及关联的bug
7. 压力测试阶段：重点通过使用一些工具，验证软件在大批量数据及大批用户并发使用的情况下的性能
8. 确认测试阶段：对于公司的某些项目，配合实施部门对软件产品进行确认测试

* **测试工具策略**

本次测试采用Bugfree测试工具跟踪解决bug。

## 测试范围

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主模块 | 子模块 | 功能点 | 子功能点 |
| 利农 | 登陆 | 登录 | 输入用户名 |
| 输入密码 |
| 点击登录 |
| 注册 | 输入手机号码 |
| 输入密码 |
| 再次输入密码 |
| 获取验证码 |
| 输入验证码 |
| 点击注册 |
| 忘记密码 | 输入手机号 |
| 获取验证码 |
| 输入验证码 |
| 输入新密码 |
| 再次输入新密码 |
| 点击确定 |
| 首页 | 地点定位 | 定位当前省市 |
| 广告 | 点击可查看广告页面 |
| 天气组件 | 显示当前天气情况 |
| 搜索 | 点击可进行搜索 |
| 小知识 | 点击跳转到小知识页面 |
| 行情图片轮播 | 图片轮播 |
| 脱贫 | 搜索 | 点击可进行搜索 |
| 新闻 | 点击跳转到新闻页 |
| 政策 | 点击跳转到政策页面 |
| 经验 | 点击跳转到经验页面 |
| 科技 | 点击跳转到科技扶贫页面 |
| 政策 | 政策文章 | 点击跳转到政策详情页 |
| 新闻 | 新闻文章 | 点击跳转到新闻详情页 |
| 经验 | 经验文章 | 点击跳转到经验谈详情页 |
| 科技 | 科技文章 | 点击跳转到科技扶贫详情页 |
| 商城 | 搜索 | 点击可进行搜索 |
| 分类 | 点击跳转到相应商品页 |
| 商品块 | 点击跳转到商品详情页 |
| 我的 | 卖货 | 点击跳转到卖货页面 |
| 经验 | 点击跳转到已发布的经验页 |
| 收藏 | 点击跳转到收藏页 |
| 联系客服 | 可以拨打客服电话 |
| 退出登录 | 推出过软件 |
| 主模块 | 子模块 | 功能点 | 输入密码 |
| 利农后台管理系统  利农后台管理系统 |  |  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 个人主页用户日浏览量  关注用户类型分布 | 浏览院校频次 |
| 刷新数据 |
| 分布省市 |
| 分布年龄 |
| 关注用户类型分布  新增用户量 | 男女比例 |
| 刷新数据 |
| 男女比例 |
| 新增导游数目  新增用户总数 |
| 利农后台管理系统 |
| 新增用户量  导游申请 | 刷新数据 |
| 申请信息列表 |
| 可点击查看申请信息详情 |
|  | 导游申请  导游需求 | 删除 |
| 多选 |
| 审批通过（√） |
| 审批不通过（×） |
| 分页 |
| 用户对导游需求列表 |
| 可点击查案需求详情 |
| 导游需求 | 删除 |
| 多选 |
| 旅游院校地 |
| 旅游人数 |
| 游玩备注 |
| 分页 |
| 审批 |
|  |
|  |

## 测试风险分析

* 项目进度较紧张，在任务提交及时性上存在风险。
* 项目进度较紧张且性能需求并不明确
* 测试期间，个别成员会因休假或其他情况可能导致测试人员的临时调整
* 程序界面设计没有一个标准，造成这方面的测试没有明确的衡量指标

## 测试方法

本次测试主要采用黑盒测试方法，并对其进行功能测试、易用性测试、界面测试。

## 测试重点

本次测试的重点文章发表，树洞，讨论，评论发表内容。

## 测试准备

* 提供的教务角色名为admin，密码为admin。
* 所使用数据库为postgresql，并配置相关测试环境。
* 所使用的缺陷管理工具为bugfree，并配置相关测试环境。

# 测试项目说明

## 系统使用角色

|  |  |
| --- | --- |
| 系统角色 | 说明 |
| 用户 | 使用app |
| 管理人员t | 管理app |

## 通用的测试约束

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 功能 | 测试点 | 测试规定 |
| 增加/修改 | 必填项 | 1. 输入为空，不能增加，提示必填项。 2. 必填项是否有红星号提示。 3. 必填项为空格时，不允许添加。 |
| 正确性 | 正确性 | 正确输入必填项（其他项为空）进行添加。添加后，检查详细信息页面，输入数据为空的字段不能显示null。 |
| 删除 | 提示 | 删除前有提示信息 |
| 特殊值 | 特殊值删除 | 翻页后删除，回到首页 |
| 保密信息 | 是否保密 | 显示“\*” |
|  |  |  |

## 易用性测试

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能 | 描述 | 模块 | 是否通过 |
| 登录相关功能 | **有效性原则：** | | |
| 1. \*按回车键，自动切换至下一个文本框； | 系统登录页面 | 是 |
| 1. \*登录口令输入后，按回车键或者点击1次登录按钮，可进行登录操作； | 系统登录页面 | 是 |
| 1. \*点击重新登录进入登录界面时，自动定位到登录名的输入框； | 系统登录页面 | 是 |
| 1. \*用户自己更改密码：默认显示当前登录名； | 系统登录页面 | 是 |
| …… | …… | …… |  |